## Slide 1: Installations frigorifiques: responsabilités et étapes clés pour une installation réussie
11 décembre 2025
John-David Burdet, avocat,
spécialiste FSA droit de la construction et de l’immobilier

## Slide 2: Enjeux - Objectifs
Défi climatique, réduction GES
Objectif décarbonation de la construction
Stratégie énergétique 2050
LEne Féd (ev. 1.1.2018)
MoPEC 2014/2025 harmonisation des réglementations cantonales
Grandes opportunités sur le marché
Forte concurrence situations défavorables à la profession
Rappeler les différents intervenants
Qualifier les relations juridiques et déterminer les responsabilités
Service de qualité au client final
Distinguer les étapes clés d’une installation
Protéger les installateurs frigoristes

## Slide 3: Acteurs
Maître de l’ouvrage - propriétaire du bâtiment
Installateur frigoriste
Fournisseur
Bureau technique spécialisé
Architectes
Sanitaires
Maçons
Electriciens
Etat –canton/commune

## Slide 4: Relations
MO
SANIT.
MACON
ELECTRO
INSTAL.
FOURN.
ARCHIT.
BUREAU TECH.
AUTORITE

## Slide 5: Fondements juridiques - distinctions
PUBLIC
PRIVE
LOIS FEDERALES
LOIS CANTONALES
REGLES COMMUN.
LPE
OPB
LEne
RPGA
CODE DES OBLIGATIONS
C. ENTREPRISE
C. VENTE MOB.
C. MANDAT
LCo2
LEn cant
L. Amenag
ORRChim

## Slide 6: Fondements juridiques Droit privé
Contrat d’entreprise:
Art. 363 à 379 CO
Obligation de résultat
Régime des garanties
Contrat de vente mobilière
Art. 187 à 215 CO
Régime des garanties
Contrat de mandat
Art. 394 à 406 CO
Obligation de moyens
Régime des garanties
Liberté contractuelle
Conditions générales
Normes techniques (SIA)

## Slide 7: Observations préliminaires
Il y a de nombreuses combinaisons possibles.
Pour le client,
le plus confortable c’est d’avoir un seul cocontractant.
Pour l’analyse,
trois intervenants: Installateur frigoriste, Bureau technique, Fournisseurs
Dans cette variante, l’installateur frigoriste s’occupe de toutes les démarches (autorisations, subventions) et de l’installation du système.
Le MO a des contrats distincts avec les autres corps de métiers ( sanitaire, électriciens, maçons)

## Slide 8: Intervenants – Variante « Installateur frigoriste »
MO
AUTRES ENTR.
INSTAL. FRIGOR.
FOURN. INSTAL
BUREAU TECH.
AUTORITE
Solution alternative

## Slide 9: Relations juridiques – Variante « Installateur frigoriste»
Relation MO – Installateur
Contrat d’entreprise
Obligation de résultat
Débiteur des garanties
Relation Installateur – Fournisseur
Contrat de vente mobilière
Régime des garanties
Relation Installateur – Bureau technique:
Qualification juridique dépend du contenu du contrat
Doit des garanties

## Slide 10: Points de vigilance
Installateur = spécialiste!
Devoir d’avis du spécialiste.
Défauts = absence d’une qualité promise ou absence d’une qualité attendue.
Qualité attendue = règle de l’art/état de la technique
Installateur doit rester à jour sur les normes techniques !

## Slide 11: Etapes clés du processus
Etude de faisabilité
Planification
Installation et mise en œuvre
Mise en service
Suivi des garanties

## Slide 12: Etude de faisabilité et analyse des besoins
L’installateur frigoriste assume la responsabilité principale vis-à-vis du MO.
L’installateur frigoriste a confié au bureau technique cette partie du travail.
Alternative: contrat direct avec le MO!
Le bureau technique doit exécuter son contrat conformément aux règles de l’art, soit en fonction de l’état de la technique.
Attention: installateur = spécialiste aussi! Devoir d’avis
En sa qualité de mandataire spécialisé, le bureau technique répond du respect des exigences techniques liés aux spécificités du projet.
L’installateur frigoriste peut agir en responsabilité contre le bureau technique. Attention délai de prescription.

## Slide 13: Points de vigilance
Installateur
=
spécialiste
Responsable du dimensionnement de l’installation par rapport au besoin du MO.
Spécialiste = vigilance accrue!
Installateur doit se renseigner sur les éléments pertinents.
Devoir d’avis ! Documenter!

## Slide 14: Planification
L’installateur frigoriste assume la responsabilité principale vis-à-vis du MO.
L’installateur frigoriste a confié au bureau technique cette partie du travail.
Alternative: contrat direct avec le MO!
Le bureau technique doit exécuter son contrat conformément aux règles de l’art, soit en fonction de l’état de la technique.
Attention: installateur = spécialiste aussi! Devoir d’avis
En sa qualité de mandataire spécialisé, le bureau technique répond du respect des exigences techniques liés aux spécificités du projet.
L’installateur frigoriste peut agir en responsabilité contre le bureau technique. Attention délai de prescription.

## Slide 15: Points de vigilance
Installateur
=
spécialiste
Positionnement instal.
Principe de prévention!
Positionnement instal.
respect réglementation de la zone.
Procédure autorisation

## Slide 16: Installation et mise en oeuvre
L’installateur frigoriste assume la responsabilité principale vis-à-vis du MO
L’installateur frigoriste achète la machine au fournisseur de l’installation.
Le fournisseur de l’instal. doit à l’installateur frigoristes les garanties découlant du contrat de vente mobilière.
L’installateur est responsable de la correcte installation de la machine.

## Slide 17: Points de vigilance
Installateur
= spécialiste
Respect des règles de l’art.
Garanties fournisseur: selon contrat. Attention CG!
Garantie fournisseur: Si rien de précisé,
2 ans
(art. 210al. 1 CO).
5 ans?
Devoir de vérification et avis des défauts
(art. 201 CO).

## Slide 18: Mise en service
L’installateur frigoriste assume la responsabilité principale vis-à-vis du MO.
La mise en service est en principe effectuée avec ou par le fournisseur
La mise en service = réception de l’ouvrage
Réception de l’ouvrage = départ délais de garantie

## Slide 19: Points de vigilance
Installateur
=
spécialiste
Explications au MO
Devoir d’avis du spécialiste (ex. temp. eau chaude)
Documenter les recommandations!
Documenter la réception de l’ouvrage

## Slide 20: Suivi et entretien
L’installateur frigoriste assume la responsabilité principale vis-à-vis du MO.
L’installateur frigoriste doit les garanties prévues par le contrat.
Quelle durée des garanties?

## Slide 21: Points de vigilance
Délai de garantie:

## Slide 22: Points de vigilance
Ouvrage mobilier intégré à ouvrage immobilier :

## Slide 23: Points de vigilance
Ouvrage mobilier intégré à ouvrage immobilier :

## Slide 24: Nouveautés 2026
Régime des garanties subit des modifications sur deux points:
Le délai d’avis des défauts passe à 60 jours pour certaines prestations;
Le régime des délais de prescriptions est plus protecteur du client.

## Slide 25: Nouveauté 2026
Prof. Blaise Carron

## Slide 26: Nouveauté 2026
Prof. Blaise Carron

## Slide 27: Point de vigilance
NOUV. 2026
Vérifier la durée des garanties
Coordonner celles du fournisseur
NOUV. 2026
Mise à jour du contrat d’entretien.
Acte interruptif: réintervention sans réserve!
Régler également la question du délai d’avis des défauts!

## Slide 28: Bonnes pratiques
Documentation contractuelle essentielle pour déterminer la portée des engagements de l’installateur frigoriste et la nature des garanties et leur durée.
Déterminations claires du cahier des charges entre les divers intervenants. Permet de répartir les responsabilités en cas de problème.
Compte tenu des divers intervenants et dès lors que l’installateur frigoriste répond en première ligne, coordonner les garanties avec le fournisseur.
Préservation des moyens de preuve en cas de problèmes. Mise en œuvre d’expertise technique.

## Slide 29: MERCI DE VOTRE ATTENTION